CADERNO DE ANÁLISE DE PELE · DAC-AP-01 PLANEJAMENTO E ESCOPO Visão do produto, limites do MVP, stakeholders, riscos e critérios de sucesso.

| VERSÃO | 1.0 |
| --- | --- |
| STATUS | Proposta para validação |
| DATA | 30 de agosto de 2026 |
| RESPONSÁVEL | D’ACCORD · Produto, Engenharia e Curadoria |

DECISÃO NORTEADORA A D’ACCORD deve oferecer orientação cosmética personalizada, nunca diagnóstico médico. A foto observa sinais visíveis; o questionário captura alergias, doenças autorreferidas e restrições.

## Mapa do caderno

| CÓDIGO | DOCUMENTO | RELAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| DAC-AP-01 | Planejamento e escopo | ESTE DOCUMENTO |
| DAC-AP-02 | Requisitos da funcionalidade | Documento complementar |
| DAC-AP-03 | Arquitetura da solução | Documento complementar |
| DAC-AP-04 | Implementação técnica | Documento complementar |
| DAC-AP-05 | Tecnologias e ferramentas | Documento complementar |
| DAC-AP-06 | Regras de negócio | Documento complementar |
| DAC-AP-07 | Requisitos não funcionais | Documento complementar |
| DAC-AP-08 | Plano de desenvolvimento | Documento complementar |

# 1. Objetivo do produto

Criar uma experiência de ecommerce de cosméticos que reduza a incerteza de escolha. O usuário realiza um questionário, fornece uma selfie com consentimento e recebe uma rotina compatível com seus sinais visíveis, preferências e restrições declaradas.

POSICIONAMENTO Beleza guiada pela sua pele: uma análise cosmética visual explicável, acolhedora e segura, conectada diretamente ao catálogo D’ACCORD.

# 2. Referência de mercado e aprendizado aplicável

A L’Oréal descreve uma arquitetura em três etapas: selfie, avaliação de sinais visíveis e recomendação de rotina. O valor não está apenas no modelo; depende de base rotulada, adaptação a selfies reais, avaliação com especialistas e conexão com regras de produto [LOR-01][LOR-02].

Replicar a arquitetura de produto, não reivindicar equivalência científica com a L’Oréal.

Separar percepção visual de contexto clínico: a câmera não confirma alergia, doença, uso de medicamento ou gestação.

Usar um provedor especializado no MVP e manter um contrato interno que permita substituí-lo.

Bloquear recomendações inseguras por regras determinísticas antes de qualquer ordenação comercial.

# 3. Escopo do MVP

| INCLUÍDO | FORA DO MVP |
| --- | --- |
| Usuários com 18 anos ou mais; consentimento explícito | Atendimento de menores e consentimento parental |
| Selfie frontal neutra, sem maquiagem pesada, com quality gate | Modelo próprio treinado do zero |
| Sinais: vermelhidão, oleosidade aparente, poros, textura, manchas, radiância e olheiras | Diagnóstico de acne, rosácea, melanoma, dermatite ou outra doença |
| Questionário de alergias, sensibilidades, rotina, medicamentos e preferências | Inferência de alergias, doenças, hidratação biológica ou resposta a ativos pela foto |
| Rotina manhã/noite com produto principal e alternativas | Prescrição médica, indicação de dose ou substituição de dermatologista |
| Exclusão da foto e histórico apenas mediante opt-in | Reconhecimento facial, identificação biométrica ou reaproveitamento de imagem para marketing |

# 4. Personas e jornadas prioritárias

| PERSONA | NECESSIDADE | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- |
| Pele sensível | Evitar fragrâncias/ativos associados a reações declaradas | Rotina curta, barreira e explicação dos bloqueios |
| Iniciante | Entender por onde começar sem conhecer ingredientes | Passos simples e poucos produtos |
| Usuário com rotina | Evitar conflito com ácidos, retinoides ou medicamentos declarados | Alternativas compatíveis e alerta profissional quando necessário |
| Compra orientada | Equilibrar compatibilidade, preço, textura e disponibilidade | Produto principal e alternativas sem sacrificar segurança |

# 5. Indicadores de sucesso

| DIMENSÃO | META DE PILOTO | REGRA DE LEITURA |
| --- | --- | --- |
| Conclusão | ≥ 65% das sessões iniciadas | Separar abandono por etapa |
| Qualidade de captura | ≥ 80% aprovadas em até 2 tentativas | Monitorar por dispositivo e tom de pele |
| Tempo até resultado | P90 ≤ 30 s; máximo operacional 120 s | Medir sem upload e com upload |
| Segurança | 100% das exclusões rígidas aplicadas | Falha bloqueia o lançamento |
| Confiança | ≥ 80% entendem por que o produto foi indicado | Pesquisa pós-resultado |
| Conversão assistida | +10% vs. navegação sem análise | Experimento controlado, sem otimizar contra segurança |

# 6. Stakeholders e governança

Produto: escopo, métricas, priorização e experiência.

Engenharia: APIs, segurança, integrações, dados e observabilidade.

Curadoria cosmética: taxonomia de ingredientes, compatibilidades e explicações.

Dermatologia/estética parceira: critérios de alerta e validação do protocolo, sem transformar o produto em consulta médica.

Jurídico/DPO: base legal, consentimento, contratos com operadores e retenção.

Comercial/operações: catálogo, preço, estoque e atendimento de exceções.

# 7. Riscos e respostas

| RISCO | PROBABILIDADE/IMPACTO | RESPOSTA PLANEJADA |
| --- | --- | --- |
| Usuário interpretar resultado como diagnóstico | Alta / alto | Linguagem cosmética, disclaimer visível e rotas de encaminhamento |
| Viés por tom de pele ou dispositivo | Média / crítico | Dataset estratificado, métricas por grupo e bloqueio por baixa confiança |
| Vazamento de selfie | Baixa / crítico | Bucket privado, URL curta, exclusão rápida e zero foto em logs |
| Provedor indisponível | Média / médio | Estado assíncrono, retry controlado e resultado por questionário quando seguro |
| Catálogo incompleto | Alta / alto | Gate de qualidade: produto sem INCI/restrições não entra no ranking |

# Referências e fontes de decisão

As fontes abaixo sustentam as decisões técnicas e de produto. As regras finais de privacidade e enquadramento regulatório devem ser validadas por assessoria jurídica e especialistas clínicos antes do piloto.

[LOR-01] L’Oréal e ModiFace: análise de pele por IA, base de imagens e fluxo selfie → sinais → rotina. Acessar fonte

[LOR-02] L’Oréal R&I: bastidores dos analisadores de pele, variação de selfies e contexto de estilo de vida. Acessar fonte

[PER-01] Perfect Corp AI Skin Analysis API v2.1: tarefas assíncronas, ações e consulta de status. Acessar fonte

[ANPD-01] ANPD: perguntas frequentes sobre LGPD, dados pessoais sensíveis e tratamento. Acessar fonte

[ANV-01] Anvisa: conceitos e definições de produtos para saúde e software com finalidade médica. Acessar fonte

[MDN-01] MDN: getUserMedia e exigência de contexto seguro para câmera no navegador. Acessar fonte