CADERNO DE ANÁLISE DE PELE · DAC-AP-04 IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA Estrutura do código, contratos TypeScript, integração assíncrona, ranking e testes.

| VERSÃO | 1.0 |
| --- | --- |
| STATUS | Proposta para validação |
| DATA | 30 de agosto de 2026 |
| RESPONSÁVEL | D’ACCORD · Produto, Engenharia e Curadoria |

DECISÃO NORTEADORA Implementar de dentro para fora: domínio e regras primeiro, adapters externos depois. A aplicação deve funcionar com um provider mock antes de consumir uma análise paga.

## Mapa do caderno

| CÓDIGO | DOCUMENTO | RELAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| DAC-AP-01 | Planejamento e escopo | Documento complementar |
| DAC-AP-02 | Requisitos da funcionalidade | Documento complementar |
| DAC-AP-03 | Arquitetura da solução | Documento complementar |
| DAC-AP-04 | Implementação técnica | ESTE DOCUMENTO |
| DAC-AP-05 | Tecnologias e ferramentas | Documento complementar |
| DAC-AP-06 | Regras de negócio | Documento complementar |
| DAC-AP-07 | Requisitos não funcionais | Documento complementar |
| DAC-AP-08 | Plano de desenvolvimento | Documento complementar |

# 1. Organização proposta no repositório

src/ app/analise/ # captura e progresso app/questionario/ # formulário versionado app/recomendacoes/ # resultado e rotina app/api/analysis/sessions/... # Route Handlers modules/analysis/{domain,service,providers}/ modules/questionnaire/{schema,service}/ modules/catalog/{domain,repository}/ modules/recommendation/{rules,ranker,explanations}/ modules/privacy/{consent,retention,deletion}/ db/{schema,migrations,client}.ts lib/{env,telemetry,security}.ts tests/{unit,integration,e2e,fixtures}/

# 2. Contrato interno do provedor

export type SkinConcern = ¦ "redness" ¦ "oiliness" ¦ "pores" ¦ "texture" ¦ "pigmentation" ¦ "radiance" ¦ "dark_circles"; export interface SkinFinding { concern: SkinConcern; score: number; // 0..100, normalizado pela D’ACCORD confidence: number; // 0..1 regions: string[]; modelVersion: string; } export interface SkinAnalysisProvider { createTask(input: { sourceUrl: string; correlationId: string }): Promise<{ externalTaskId: string }>; getTask(externalTaskId: string): Promise<ProviderTaskResult>; verifyWebhook(headers: Headers, rawBody: string): boolean; normalize(result: unknown): SkinFinding[]; }

O adapter impede que campos específicos do fornecedor atravessem o domínio. Mudanças de versão, unidade ou nome de sinal ficam isoladas no normalizador.

# 3. Validação de entrada

const submitAnalysisSchema = z.object({ consentVersion: z.string().min(1), questionnaireVersion: z.string().min(1), answers: z.object({ ageConfirmed: z.literal(true), knownAllergies: z.array(z.string()).max(30), diagnosedConditions: z.array(z.string()).max(20), currentMedications: z.array(z.string()).max(30), sensitivities: z.array(z.string()).max(20), preferences: z.object({ fragranceFree: z.boolean(), budgetMax: z.number().positive() }) }) });

# 4. Orquestração assíncrona

Criar idempotency_key por sessão e operação; persistir antes da chamada externa.

Usar URL GET pré-assinada curta apenas quando o provedor exigir uma URL acessível.

Validar assinatura do webhook sobre o corpo bruto; rejeitar timestamp antigo e replay.

Aceitar webhooks duplicados sem repetir normalização, ranking ou cobrança.

Aplicar retry apenas em 429/5xx/timeouts com backoff e limite; erros de validação não devem repetir.

Expirar a sessão em 120 segundos para o usuário, mas finalizar deleção mesmo após timeout.

draft -> validating -> needs_retake -> queued -> processing -> ready -> recommended -> error / expired ready -> blocked # alerta ou ausência de opção segura

# 5. Motor de segurança e ranking

A decisão ocorre em duas passagens. Na primeira, filtros rígidos removem produtos; na segunda, produtos elegíveis recebem pontuação. Nunca usar pesos negativos para simular um bloqueio.

eligible = products.filter(product => !hasDeclaredAllergen(product, profile) && !hasHardContraindication(product, profile) && product.catalogCompleteness === "approved" ); score = concernFit * 0.40 + skinProfileFit * 0.20 + routineCompatibility * 0.15 + preferenceFit * 0.10 + evidenceQuality * 0.10 + availability * 0.05;

Registrar rule_ids que excluíram ou favoreceram cada SKU.

Aplicar limites de rotina: um limpador, um tratamento principal por período, hidratante e fotoproteção quando aplicável.

Evitar combinações potencialmente irritantes conforme regra curatorial versionada.

Usar preço e estoque somente depois de segurança e compatibilidade.

Gerar motivos com templates baseados em fatos; LLM opcional apenas para reformulação, nunca para decidir segurança.

# 6. Quality gate de imagem

| VERIFICAÇÃO | AÇÃO DE FALHA | IMPLEMENTAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Uma face | Pedir foto individual | Detecção local/servidor; sem persistir embedding |
| Pose frontal | Exibir guia de alinhamento | Landmarks/ângulos com limiar validado |
| Nitidez | Pedir limpeza da lente/estabilidade | Variância de Laplaciano ou sinal do provider |
| Iluminação | Evitar contraluz e sombras | Histograma por região facial |
| Resolução | Pedir nova captura | Mínimo definido por contrato do provider |
| Oclusão | Remover óculos escuros/cabelo do rosto | Landmarks e cobertura de regiões |

# 7. Estratégia de testes

| NÍVEL | COBERTURA OBRIGATÓRIA |
| --- | --- |
| Unitário | Regras de exclusão, pesos, rotina, normalização, expiração e idempotência. |
| Contrato | Fixtures reais anonimizadas do provider; schema drift e mapeamento de versões. |
| Integração | PostgreSQL + storage + webhook; deleção e retries. |
| E2E | Consentimento, câmera/upload, retake, resultado, bloqueio e exclusão. |
| Segurança | URL expirada, acesso cruzado, webhook falso, arquivo malicioso e ausência de PII em logs. |
| Avaliação | Métricas de qualidade por tom de pele, dispositivo e iluminação; revisão por especialista. |

# 8. Definition of Done

Código tipado, lint e build verdes.

Critérios de aceite e testes automatizados vinculados ao requisito.

Logs e traces sem foto, resposta sensível ou URL assinada.

Migração reversível e política de retenção exercitada.

Revisão de curadoria para qualquer regra de compatibilidade alterada.

Métricas por grupo revisadas antes da ativação para usuários reais.

# Referências e fontes de decisão

As fontes abaixo sustentam as decisões técnicas e de produto. As regras finais de privacidade e enquadramento regulatório devem ser validadas por assessoria jurídica e especialistas clínicos antes do piloto.

[LOR-01] L’Oréal e ModiFace: análise de pele por IA, base de imagens e fluxo selfie → sinais → rotina. Acessar fonte

[LOR-02] L’Oréal R&I: bastidores dos analisadores de pele, variação de selfies e contexto de estilo de vida. Acessar fonte

[PER-01] Perfect Corp AI Skin Analysis API v2.1: tarefas assíncronas, ações e consulta de status. Acessar fonte

[ANPD-01] ANPD: perguntas frequentes sobre LGPD, dados pessoais sensíveis e tratamento. Acessar fonte

[ANV-01] Anvisa: conceitos e definições de produtos para saúde e software com finalidade médica. Acessar fonte

[MDN-01] MDN: getUserMedia e exigência de contexto seguro para câmera no navegador. Acessar fonte

[DRZ-01] Drizzle ORM: esquema TypeScript, consultas tipadas e PostgreSQL. Acessar fonte

[R2-01] Cloudflare R2: URLs pré-assinadas e acesso temporário a objetos. Acessar fonte

[OTEL-01] OpenTelemetry JavaScript: traces, métricas e instrumentação. Acessar fonte